COURSECOPILOT.APP

PLAN DE IMPLEMENTARE

Reconectarea Mecanismelor de Calitate v2.x in Arhitectura v3.0

Include: Plan Tehnic Detaliat + Protocol de Comunicare cu Agentul AI

Estimare totala: 26-39 ore | 6 faze | 23 task-uri

# PARTEA 1: DIAGNOSTIC TEHNIC

Aceasta sectiune sumarizeaza problemele identificate prin audit direct al codului sursa (index.ts v3.0 vs index.ts.bak v2.x).

## 1.1 Ce functioneaza corect in v3.0

- Golden Path Architecture: Un singur call LLM per modul genereaza GoldenModuleData JSON monolitic

- Rendering determinist: renderToMarkdown() si renderToXml() extrag 6 deliverables fara AI

- AI Orchestrator cu fallback: Gemini 2.0-flash -> Gemini 2.0-flash-lite -> Moonshot

- Retry logic cu exponential backoff, timeout 25s, rate limit handling (429)

- Audience detection pe 5 niveluri cu keyword scoring si normalizare diacritice

- Protagonist enforcer cu banned names list si regex replacement

- Banned phrases detector in 6 limbi + AI validator universal

- Silent Operator Protocol (XML encapsulation) pentru parsarea JSON

- Knowledge base injection din ultimele 4 fisiere uploadate

## 1.2 Ce a fost pierdut in trecerea de la v2.x la v3.0

CRITIC: Urmatoarele mecanisme existau in v2.x, functionau, si au fost eliminate din v3.0 fara inlocuire.

| Mecanism Pierdut | Impact | Detalii |
| --- | --- | --- |
| DNA complet (voiceProfile, masterTimeline) | CRITIC | v3.0 genereaza DNA dar foloseste doar protagonistName. Terminology, tone, forbiddenPhrases, signaturePhrases, masterTimeline - toate IGNORATE. |
| getToneInstructions() cu Archetipuri | RIDICAT | The Mentor / The Coach / The Buddy + anti-schizophrenia rules + baseline quality standards. Eliminat complet. |
| Depth Specs (getDepthSpecs) | RIDICAT | Specificatii de profunzime per deliverable (workbook 40+ pages, exercises scenario-based). Exista in templates.ts dar NU se injecteaza in Golden Master. |
| Few-Shot Golden Samples | RIDICAT | Exemple detaliate per tip output (structure, workbook, slides, exercises, quiz, facilitator guide). Exista in golden-samples.ts dar NU se folosesc. |
| Generare iterativa cu validare | MEDIU | v2.x genera workbook/slides/exercises per modul cu batch processing, validare per modul (language, protagonist, module coverage), retry targetat per error code. |
| Cache layer (ai_cache) | SCAZUT | SHA-256 hash pe prompt, evita regenerari identice. Eliminat. |
| Usage tracking + Generation logs | SCAZUT | Token counting per model, generation logs cu error codes pentru debugging. Eliminat. |
| Legacy step prompts dedicate | MEDIU | exercises, examples_and_stories, facilitator_notes, slides, video_scripts - toate aveau prompts cu few-shot samples. Acum cad in catch-all generic. |

## 1.3 Starea DNA-ului - Analiza detaliata

Ce genereaza DNA-ul (handleLegacyStep -> course_dna):

{ terminology: { participant, exercise, trainer, mandatoryTerms },

narrativeUniverse: { protagonists: [{ name, role, initial_state }], setting, tone },

learningPhilosophy: { manifesto: [...], rules_of_engagement: [...] } }

Ce se consuma din DNA in Golden Path (handleGoldenStep):

let protagonistName = course.dna?.narrativeUniverse?.protagonists?.[0]?.name; // SINGURA VALOARE FOLOSITA

const bannedNamesFromDNA = dna?.narrativeUniverse?.bannedNames; // MEREU undefined (campul nu exista in schema)

CONCLUZIE: DNA-ul este un CADAVRU FUNCTIONAL. Se genereaza, se salveaza in courses.dna, dar 90% din continut este ignorat de Golden Path.

# PARTEA 2: PLAN DE IMPLEMENTARE

Planul este structurat in 6 faze, ordonate de la impact maxim cu risc minim la schimbari structurale mai complexe. Fiecare faza este independenta si poate fi validata separat.

PRINCIPIU FUNDAMENTAL: Arhitectura Golden Path (JSON monolitic -> rendering determinist) este CORECTA si nu trebuie rescriса. Intervenim doar pe mecanismele de alimentare si consum.

## FAZA 1: Reconectarea DNA la Golden Master Prompt

Efort: 2-3 ore | Risc: SCAZUT | Impact: MARE

Obiectiv: Valorificarea informatiilor deja generate de DNA, care in prezent sunt ignorate.

T1. Injectare terminology in Golden Master Prompt

- Fisier: index.ts -> handleGoldenStep(), inainte de fillPromptTemplate()

- Actiune: Construieste un bloc de text din course.dna.terminology si injecteaza-l in prompt dupa {{styleBlock}}

const terminologyBlock = dna.terminology ? `### TERMINOLOGY (STRICT)\n

- Participant: "${dna.terminology.participant}"\n

- Exercise: "${dna.terminology.exercise}"\n

- Trainer: "${dna.terminology.trainer}"` : '';

- Verificare: Genereaza un modul. Verifica ca in output apar termenii din DNA, nu defaults.

T2. Injectare voiceProfile (tone + forbidden phrases)

- Fisier: index.ts -> handleGoldenStep()

- Actiune: Citeste course.dna.voiceProfile (daca exista) si adauga instructiuni de ton in prompt.

NOTA: Schema DNA din v3.0 NU genereaza voiceProfile. Task T5 (Faza 2) adauga acest camp. Pana atunci, T2 va fi no-op graceful (verifica existenta, skip daca lipseste).

T3. Injectare learningPhilosophy

- Fisier: index.ts -> handleGoldenStep()

- Actiune: Adauga manifesto si rules_of_engagement ca sectiune in prompt: ### LEARNING PHILOSOPHY

- Verificare: Compara output cu/fara philosophy. Tonul si abordarea trebuie sa difere vizibil.

## FAZA 2: Extinderea Schema DNA

Efort: 4-6 ore | Risc: SCAZUT | Impact: CRITIC

Obiectiv: DNA-ul devine sursa completa de context. Adaugam campurile pierdute din v2.x plus campuri noi pentru domain knowledge.

T4. Adauga voiceProfile in schema DNA (readucere din v2.x)

- Fisier: index.ts -> handleLegacyStep() -> course_dna prompt

- Actiune: Extinde prompt-ul de generare DNA cu sectiunea voiceProfile:

"voiceProfile": {

"formality": "buddy" | "professional" | "academic",

"humorLevel": "none" | "light" | "heavy",

"forbiddenPhrases": ["string"],

"signaturePhrases": ["string"]

}

- Verificare: Genereaza DNA pentru un curs de sales. Verifica ca voiceProfile contine forbiddenPhrases si signaturePhrases relevante.

T5. Adauga domainContext in schema DNA (NOU)

- Fisier: index.ts -> handleLegacyStep() -> course_dna prompt

- Actiune: Adauga sectiunea domainContext in prompt-ul DNA. IMPORTANT: Aceasta sectiune se populeaza din fisierele uploadate (knowledge base).

"domainContext": {

"industryTerms": { "term": "definition" },

"clientProfiles": [{ "type": "...", "decisionLogic": "...", "approach": "..." }],

"productCatalog": [{ "category": "...", "items": ["..."] }],

"competitorIntelligence": [{ "name": "...", "weaknesses": [...], "counterStrategy": "..." }],

"negotiationFrameworks": [{ "name": "...", "steps": [...] }]

}

- CRITIC: Prompt-ul DNA trebuie sa primeasca knowledge base context (fisierele uploadate) pentru a popula domainContext. Adauga apelul buildKnowledgeBaseContext() in handleLegacyStep -> course_dna.

T6. Adauga masterTimeline in schema DNA (readucere din v2.x)

- Actiune: Readuce campul masterTimeline cu breakdown per modul si activitati (theory/exercise/break cu durate).

- Verificare: DNA-ul generat contine masterTimeline cu module care insumeaza durata totala a cursului.

## FAZA 3: Reinjectare Depth Specs + Few-Shot Samples

Efort: 2-4 ore | Risc: SCAZUT | Impact: MARE

Obiectiv: Golden Master Prompt primeste specificatii de profunzime si exemple concrete (few-shot) care existau in v2.x.

T7. Injecteaza Depth Specs in Golden Master Prompt

- Fisier: index.ts -> handleGoldenStep() -> prompt construction

- Sursa: prompts/templates.ts -> getDepthSpecs() EXISTA DEJA

- Actiune: Apeleaza getDepthSpecs(language, envType) si adauga rezultatul ca sectiune ### DEPTH SPECIFICATIONS in prompt, DUPA schema JSON si INAINTE de ### THINKING PROCESS.

NU rescrie getDepthSpecs(). Functia exista si este corecta. Doar adauga apelul in handleGoldenStep.

T8. Injecteaza Few-Shot Samples relevante in Golden Master Prompt

- Fisier: index.ts -> handleGoldenStep() -> prompt construction

- Sursa: prompts/golden-samples.ts -> GOLDEN_SAMPLES EXISTA DEJA

- Actiune: Selecteaza GOLDEN_SAMPLES[envSuffix] relevante si adauga ca ### GOLDEN STANDARD EXAMPLE in prompt.

- LIMITA: Adauga MAXIMUM 1 sample per deliverable type. Nu trimite toate samples odata (context window overflow).

T9. Tone Instructions from DNA

- Actiune: Reconstruieste functia getToneInstructions() din v2.x adaptata la v3.0. Citeste voiceProfile din DNA, mapeaza la archetipuri, injecteaza in prompt.

- ATENTIE: NU copia getToneInstructions() din index.ts.bak 1:1. Adapteaza la structura v3.0 (nu mai exista course.dna.voiceProfile.formality in aceeasi forma).

## FAZA 4: Extinderea Schemei GoldenModuleData

Efort: 8-12 ore | Risc: MEDIU | Impact: MEDIU-MARE

Obiectiv: Schema JSON permite structuri mai complexe (tipuri noi de sectiuni, secvente de activitati, domain context per modul).

REGULA DE AUR: Orice modificare de schema trebuie sa fie BACKWARD COMPATIBLE. Campuri noi sunt OPTIONALE. Rendering-ul existent nu se sparge.

T10. Extinde section.type cu valori noi

- Fisier: types.ts -> GoldenSection.type

type: 'THEORY' | 'ACTIVITY' | 'DISCUSSION' | 'VIDEO_LESSON'

| 'ICE_BREAKER' | 'BREAK' | 'TRANSITION' | 'WARM_UP' | 'DEBRIEF'  // NOI

- IMPORTANT: Actualizeaza si Golden Master Prompt (schema JSON din prompt) si renderToMarkdown() sa trateze tipurile noi.

T11. Adauga exerciseSequence (optional, complementar exercisesDetailed)

- Fisier: types.ts -> GoldenSection

- Actiune: Adauga camp optional exerciseSequence: Array<Exercise> care permite multiple activitati per sectiune.

exerciseSequence?: Array<{

title: string; type: 'ROLE_PLAY' | 'GROUP_WORKSHOP' | 'INDIVIDUAL' | 'SCENARIO' | 'ZONE_MAPPING';

durationMinutes: number; instructionsParticipant: string; instructionsFacilitator: string;

materialsNeeded: string[]; debriefingQuestions: string[]; successIndicators: string[];

}>;

- BACKWARD COMPAT: exercisesDetailed ramane functional. exerciseSequence este alternativa pentru cazurile complexe.

T12. Adauga domainContext optional in GoldenModuleData

- Fisier: types.ts -> GoldenModuleData

- Actiune: Adauga camp optional domainContext?: { ... } care se populeaza din courses.dna.domainContext.

- Verificare: Genereaza un modul cu DNA care contine domainContext. Verifica ca exercitiile si exemplele folosesc date din domain.

T13. Actualizeaza renderToMarkdown() pentru schema extinsa

- Fisier: index.ts -> renderToMarkdown() SI utils/golden-parser.ts

- Actiune: Adauga rendering pentru: tipuri noi de sectiuni, exerciseSequence, domainContext.

ATENTIE: index.ts contine o copie INLINE a rendering functions care OVERRIDE fisierele din utils/. Modifica AMBELE locatii sau elimina duplicarea.

## FAZA 5: Orchestrare la Nivel de Curs

Efort: 6-8 ore | Risc: MEDIU | Impact: MARE

Obiectiv: Cursurile de durata lunga (4-8 ore) au o macro-structura coerenta cu intro, blocuri, pauze strategice si wrap-up.

T14. Creaza step nou: course_macro_structure

- Fisier: index.ts -> handleLegacyStep()

- Actiune: Adauga un nou step type in GLOBAL_STEPS care genereaza planul macro al cursului:

{ macroBlocks: [

{ type: 'INTRO', duration: 20, title: '...' },

{ type: 'CONTENT_BLOCK', duration: 55, moduleRef: 'module-1' },

{ type: 'BREAK', duration: 15, purpose: 'networking' },

{ type: 'CONTENT_BLOCK', duration: 50, moduleRef: 'module-2' },

...

{ type: 'WRAP_UP', duration: 25, title: '...' }

] }

- Salvare: Salveaza in courses.macro_plan (camp nou in tabelul courses).

T15. Consuma macro_plan in Golden Path

- Fisier: index.ts -> handleGoldenStep()

- Actiune: Daca courses.macro_plan exista, injecteaza contextul modulului curent in prompt (pozitia in curs, ce vine inainte/dupa, constrangeri de timp).

## FAZA 6: Resurectia Legacy Step Prompts

Efort: 4-6 ore | Risc: SCAZUT | Impact: MEDIU

Obiectiv: Step-urile globale care acum cad in catch-all generic primesc prompts dedicate cu few-shot samples.

T16-T23. Prompt-uri dedicate pentru fiecare legacy step

Urmatoarele step-uri trebuie sa aiba prompts proprii in handleLegacyStep():

| Step Type | Sample din golden-samples.ts | Comportament Asteptat |
| --- | --- | --- |
| exercises | exercises_live / exercises_online | Exercitii detaliate cu timing breakdown, debrief, troubleshooting |
| examples_and_stories | case_study | Exemple narative cu protagonist, context, interventie, rezultat |
| facilitator_notes | (din v2.x getLegacyPrompt) | Flow table minut-cu-minut, scripts verbatim, troubleshooting |
| facilitator_manual | (din v2.x getLegacyPrompt) | Manual complet cu scripts, transition scripts, SBI model |
| participant_workbook | workbook_live / workbook_online | Workbook complet 40+ pagini cu exercitii, case studies, checklists |
| video_scripts | video_script_live / video_script_online | Scripts cu [VISUAL]/[AUDIO], hook, CTA, scene descriptions |
| tests | quiz | Assessment mixt: knowledge check + scenario + self-assessment + scoring |
| slides | slides_live / slides_online | XML slides cu VISUAL, CONTENT, NOTES per modul |

REFERINTA: Prompt-urile din v2.x (index.ts.bak -> getStepPrompt() si getLegacyPrompt()) sunt EXCELENTE ca structura. Foloseste-le ca baza, dar adapteaza la flow-ul v3.0.

# PARTEA 3: PROTOCOL DE COMUNICARE CU AGENTUL AI

ATENTIE: Aceasta sectiune contine instructiunile EXACTE pe care le vei trimite agentului AI in chat. Sunt formulate ca mesaje directe, la persoana a doua. Copiaza-le si trimite-le CA ATARE.

## 3.1 Mesajul de initializare (trimite PRIMUL)

SISTEM DE REGULI PENTRU ACEASTA SESIUNE DE LUCRU:

Lucram pe codebase-ul CourseCopilot (supabase/functions/generate-course-content/). Inainte de orice modificare, citeste si intelege urmatoarele reguli. Le vei respecta pe toata durata sesiunii.

REGULA 1: NU INVENTEZI

- Nu presupui ca un camp exista fara sa verifici in cod.

- Nu presupui ca o functie este apelata fara sa gasesti apelul explicit.

- Daca nu esti sigur, intreaba sau verifica. Nu improviza.

- Cand spun 'adauga', inseamna adauga EXACT ce descriu. Nu adauga alte lucruri 'pentru ca ar fi util'.

REGULA 2: NU ATINGI CE NU TI SE CERE

- Modifici DOAR fisierele si functiile pe care ti le specific.

- Nu refactorizezi cod existent 'ca sa fie mai curat'.

- Nu redenumesti variabile, functii sau fisiere.

- Nu adaugi comentarii sau console.log-uri in afara zonei de lucru.

- Daca observi un bug in alta parte a codului, spune-mi. NU il repara singur.

REGULA 3: VERIFICI INAINTE SA DECLARI CA AI TERMINAT

- Dupa fiecare task, arata-mi EXACT ce ai modificat (diff).

- Daca task-ul cere 'injecteaza X in prompt', arata-mi prompt-ul final generat cu X inclus.

- Daca task-ul cere 'verifica ca Y apare in output', ruleaza un test sau simuleaza un apel si arata-mi output-ul.

- NU spune 'Am terminat, ar trebui sa functioneze'. Arata-mi CA functioneaza.

REGULA 4: BACKWARD COMPATIBILITY

- Orice camp nou in types.ts este OPTIONAL (cu ?:).

- Orice ramura noua in rendering are fallback la comportamentul existent.

- Daca modific schema DNA, DNA-urile existente in baza de date NU trebuie sa se sparga.

- Testeaza: un curs existent cu DNA vechi trebuie sa functioneze identic dupa modificare.

REGULA 5: O FAZA LA UN MOMENT DAT

- Lucram pe o singura faza din plan. Nu sari la faza urmatoare fara confirmarea mea.

- In cadrul unei faze, lucram pe un singur task. Confirma completarea fiecarui task individual.

- Nu combina task-uri 'pentru eficienta'. Fiecare task se face si se verifica separat.

## 3.2 Mesaje per Task (copiaza si trimite cand e nevoie)

TASK T1: Injectare terminology din DNA in Golden Master Prompt

Mesajul de trimis:

Deschide index.ts. Du-te la functia handleGoldenStep(). Gaseste locul unde se construieste promptul cu fillPromptTemplate(GOLDEN_MASTER_PROMPT, {...}). INAINTE de acest apel, adauga un bloc care: (1) Citeste course.dna.terminology (daca exista), (2) Construieste un string terminologyBlock cu format: '### TERMINOLOGY RULES (STRICT)\n- Participant: X\n- Exercise: Y\n- Trainer: Z\n- Mandatory Terms: ...' (3) Adauga terminologyBlock la prompt DUPA styleBlock. NU modifica GOLDEN_MASTER_PROMPT din prompts/golden-master.ts. Adaugi terminologyBlock la prompt-ul construit in handleGoldenStep(). Dupa ce termini, arata-mi codul modificat SI un exemplu de prompt generat cu terminology inclus.

TASK T2: Injectare voiceProfile din DNA

Mesajul de trimis:

In aceeasi zona din handleGoldenStep() unde ai adaugat terminologyBlock (T1), adauga un al doilea bloc: voiceProfileBlock. (1) Citeste course.dna.voiceProfile (DACA exista - campul inca nu este generat). (2) Daca exista, construieste: '### VOICE & TONE (FROM DNA)\n- Formality: X\n- Humor: Y\n- Forbidden Phrases: Z\n- Signature Phrases: W'. (3) Daca NU exista, voiceProfileBlock = '' (string gol). NU arunca eroare, NU pune default. (4) Adauga voiceProfileBlock la prompt. Arata-mi codul si confirma ca daca course.dna.voiceProfile este undefined, promptul se genereaza normal fara aceasta sectiune.

TASK T4: Extinde prompt-ul DNA cu voiceProfile

Mesajul de trimis:

Du-te la handleLegacyStep() in index.ts. Gaseste blocul if (step_type === 'course_dna'). In prompt-ul de acolo, adauga campul voiceProfile in OUTPUT FORMAT JSON. Structura: { formality: 'buddy'|'professional'|'academic', humorLevel: 'none'|'light'|'heavy', forbiddenPhrases: ['string'], signaturePhrases: ['string'] }. NU sterge nimic din prompt-ul existent. Doar adauga voiceProfile ca o sectiune noua in JSON-ul cerut. Adauga si in fallback-ul JSON (blocul catch) un voiceProfile default: { formality: 'professional', humorLevel: 'light', forbiddenPhrases: [], signaturePhrases: [] }. Arata-mi prompt-ul modificat complet si fallback-ul.

TASK T5: Adauga domainContext in DNA

Mesajul de trimis:

Doi pasi: PAS 1: In handleLegacyStep() -> course_dna, INAINTE de a construi prompt-ul, apeleaza buildKnowledgeBaseContext(supabase, course.id, course.language) pentru a obtine textul din fisierele uploadate. Injecteaza acest text in prompt ca: '### UPLOADED REFERENCE MATERIALS\n{knowledgeBase}\nUse these to populate domainContext fields.' PAS 2: In acelasi prompt, adauga sectiunea domainContext in OUTPUT FORMAT JSON: { industryTerms: {}, clientProfiles: [], productCatalog: [], competitorIntelligence: [], negotiationFrameworks: [] }. Instructiunea in prompt trebuie sa spuna EXPLICIT: 'Populate domainContext ONLY from the reference materials above. If no materials are provided, leave arrays empty.' Arata-mi prompt-ul final complet.

TASK T7: Injecteaza Depth Specs in Golden Master Prompt

Mesajul de trimis:

In handleGoldenStep(), dupa ce construiesti envConstraints dar INAINTE de fillPromptTemplate(), adauga: const depthSpecs = getDepthSpecs(course.language, envType).workbook; (importa getDepthSpecs din prompts/templates.ts). Apoi adauga depthSpecs la prompt DUPA schema JSON si INAINTE de ### THINKING PROCESS. ATENTIE: getDepthSpecs() exista deja in prompts/templates.ts. NU o rescrie, NU o modifica. Doar importa si apeleaza. Verifica ca functia exista si ca exportul functioneaza. Daca nu functioneaza importul (fiindca index.ts e bundled), copiaza DOAR apelul inline. Arata-mi codul.

## 3.3 Mesaj de corectie (cand agentul greseste)

Cand inventeaza cod care nu exista:

STOP. Ai facut referinta la [functia/campul X] dar aceasta NU exista in codul actual. Verifica in fisierul [Y] si arata-mi linia exacta unde apare. Daca nu o gasesti, inseamna ca nu exista si NU o folosesti.

Cand modifica mai mult decat i se cere:

STOP. Ti-am cerut sa modifici DOAR [X]. Vad ca ai modificat si [Y] si [Z]. Revino la versiunea anterioara si modifica STRICT ce ti-am cerut. Nimic mai mult.

Cand declara ca a terminat fara sa arate dovada:

Nu accept 'ar trebui sa functioneze'. Arata-mi: (1) Diff-ul exact al modificarilor. (2) Un exemplu de input -> output care demonstreaza ca modificarea functioneaza. (3) Confirma ca nu ai spart nimic existent prin backward compatibility.

Cand face presupuneri:

STOP. Ai presupus ca [X]. Pe ce te bazezi? Arata-mi linia de cod unde este definit/apelat. Daca nu poti, inseamna ca presupui, nu stii. Intreaba-ma in loc sa presupui.

# PARTEA 4: SUMAR EXECUTIV

| Faza | Descriere | Ore | Risc | Impact | Task-uri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reconectare DNA -> Prompt | 2-3 | Scazut | MARE | T1, T2, T3 |
| 2 | Extindere Schema DNA | 4-6 | Scazut | CRITIC | T4, T5, T6 |
| 3 | Depth Specs + Few-Shot | 2-4 | Scazut | MARE | T7, T8, T9 |
| 4 | Extindere GoldenModuleData | 8-12 | Mediu | MEDIU+ | T10-T13 |
| 5 | Orchestrare curs | 6-8 | Mediu | MARE | T14, T15 |
| 6 | Legacy Step Prompts | 4-6 | Scazut | MEDIU | T16-T23 |
| TOTAL | 6 faze, 23 task-uri | 26-39 |  |  | T1 - T23 |

## Ordinea de executie recomandata

- Faza 1 (T1-T3) - Impact imediat, zero risc. Incepe aici.

- Faza 2 (T4-T6) - Fundamentul pentru toate fazele ulterioare.

- Faza 3 (T7-T9) - Amplifica calitatea output-ului.

- Faza 6 (T16-T23) - Se poate face in paralel cu Faza 4.

- Faza 4 (T10-T13) - Schema changes, necesita testare atenta.

- Faza 5 (T14-T15) - Ultima, depinde de toate celelalte.

REAMINTIRE: Arhitectura Golden Path este CORECTA. Nu o rescriem. Reconectam mecanismele amputate si extindem schema unde e nevoie.